16. napirendhez

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2009. február 9.-i ülésére.

Tárgy:			Szőlőművelés és borkészítés tárgyában pincekiállítás létrehozásához

építési árajánlat elbírálása.

Előterjesztő:		Miklós Tamás polgármester

Előkészítette:		Müller Márton főtanács

Tárgyalta:		Gazdasági  Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság

Tisztelt Képviselő – Testület !

A révfülöpi turisztikai, kulturális programlehetőségek és látnivalók bővítése érdekében az önkormányzat  pályázatot nyújtott be és a Balaton Fejlesztési Tanács közvetítésével Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumhoz a „ Tüzes ízű fülöpi” A Balaton-felvidék-Révfülöp szőlőművelés és borkészítés története és tárgyi eszközei pincekiállítás kialakítására.. A révfülöpi Honismereti Gyűjtemény új kiállítóhelyének létrehozására  2.111.881 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el. A pályázat előkészítéseként már 2002-2003-ban széleskörű összefogással megfelelő helyszínt kerestünk, és megkezdtük a fellelhető kiállítási tárgyak összegyűjtésének előkészítését.  A Révfülöp Jókai utcában, az Orvosi Rendelő alatt lévő pincehelyiség átalakításának bruttó bekerülési költsége 4.224.000 Ft, melyből a saját forrás összege 2.112.119 Ft. A pincemúzeum pályázatban tervezett költségei: pincehelyiség műszaki átalakítására, felújítására  2.654.400 Ft, kiállítási tárgyak javítására, restaurálására, installáció készítésére, kiadványok szóróanyagok nyomdaköltségére 1.464.000 Ft, BFT projektmenedzseri feladatok ellátására 105.600 Ft .  A saját forrás mérséklésére 2009. január 26-án további pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális Alaphoz.

A pincekiállítás műszaki alaprajzi tervvázlatainak, költségvetésének elkészítését a tapolcai Bau-Design Stúdió (tervező:Stricz Lajos) végezte el. A projekt támogatási szerződésben vállalt megkezdésének  ideje 2009. február hónap, befejezése, 2009. június 30. A felújított pincekiállítás ünnepélyes megnyitására terveink szerint 2009. június 20-án, a Révfülöpi Vincellér Napok és Borfesztivál rendezvénysorozat keretén belül kerül sor.

Révfülöp Nagyközség Polgármesteri Hivatala 2009. január 19-én öt vállalkozó részére megküldte a tervezett beruházás előzetes műszaki terveit, árazatlan költségvetését árajánlat kérése céljából.

A megadott 2009. január 27-i határidőre az alábbi ajánlatok érkeztek be:

| Sor-szám | Az ajánlattevő megnevezése | Az ajánlat összege | Az ajánlatban szereplő egyéb információk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Silverbau-Invest Kft 8353 Zalaszántó Zrínyi u.11. | Megadott határidőre nem érkezett be ajánlat |  |
| 2. | Csécs és Társa Kereskedelmi és Építő- ipari Bt. Révfülöp Káli u.36. | Bruttó összeg: 2 750 938 Ft |  |
| 3. | Fricz Zoltánné vállalkozó Révfülöp Muskátli u.12. | Bruttó összeg: 3.020.883 Ft |  |
| 4. | „Újvári” Építőipari Szolgálató Kft Kővágóőrs Vörösmarty u.25. | Bruttó összeg: 3 009 537 Ft | A vállalkozó jelezte, hogy az elektromos energia ellátás, világítás, általános gépészeti szerelés költségét a kiírás miatt csak költségbecsléssel tudta megállapítani. |
| 5. | SZ-L Bau Kft Tapolca Gyulakeszi u.8. | Megadott határidőre nem érkezett be ajánlat |  |

A Bau-Design Stúdió 2009. január 14-én utólag megküldte a pincemúzeum kialakítás homlokzati vázrajzait, amelyet a tapolcai I. fokú Építési Hatóság ügyintézője 2009. január 26-án a helyszínt megtekintve véleményezett. Az Építési Hatóság szóbeli állásfoglalása szerint a homlokzati előtető, lépcsőszerkezet megváltoztatása, tartószerkezet megbontása építési engedély köteles tevékenység.

Mivel a pincekiállítás létrehozása elsősorban az épület alatt jelenleg is meglévő pincehelyiség átalakítására, felújítására, múzeumi kiállító tér kialakítására, installáció elkészítésére irányult, ezért a vázlatterven megjelölt engedélyköteles homlokzati változások, építési átalakítási munkák elhagyhatóak. A változtatások miatt szükségesé válik a műszaki kivitelezési munkák költségvetési kiírásának átdolgozása.

A pályázat beadásakor a tervezett projekttel kapcsolatosan a kiíró nem kérte az önkormányzat döntését a pincemúzeum kialakításáról, csupán az önrész meglétének banki igazolását kellett becsatolni. A projekt megkezdéséhez szükséges az önkormányzat utólagos egyetértése, továbbá az építési munkákra a kivitelező kijelölése, vállalkozói szerződés megkötése.

Határozati javaslat:

- Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a „ Tüzes ízű fülöpi” A Balaton-felvidék-Révfülöp szőlőművelés és borkészítés története és tárgyi eszközei pincekiállítás létrehozásával. A projekt bruttó bekerülési költsége 4.224.000 Ft, melyhez a rendelkezésre álló önrészt a pályázatban megjelölt 2.112.000 Ft összeghatárig biztosítja a 2009. évi költségvetésében.

- a.)

A Képviselő-testület a leadott árajánlatok alapján a projekt műszaki megvalósítására a legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozót kijelöli, és a pincemúzeum  elkészült átdolgozott költségvetésében megadott tételkiírás szerint, az eredeti ajánlatban megadott anyag és munkadíj figyelembevételével a kivitelező által elkészített módosított ajánlat alapján  a vállalkozási szerződést megköti, vagy

b.)

A Képviselő-testület a pincemúzeum átdolgozott költségvetési kiírása szerint az ajánlattevőktől új ajánlatot kér be és a későbbiek folyamán dönt a vállalkozó személyének kijelöléséről.

Felelős: Miklós Tamás polgármester

Határidő: 2009. február 18.